# FT 资源管理平台开发需求与步骤表

版本 1.0    整理日期 2026年9月17日

本文用于向 Codex 说明平台业务范围、数据关系与开发顺序，并按阶段检查交付结果。平台面向内部多人协作，集中维护封装厂、芯片型号、测试配套资源、库存、图纸和工作进度。

执行边界：当前为需求与开发计划。生成本文不代表授权开始平台开发；每一步由用户明确启动，验收确认后再进入下一步。

# 一 项目范围与界面方向

| 项目 | 已确认要求 |
| --- | --- |
| 使用人员 | 公司内部多人使用，封装厂人员不登录。 |
| 数据保存 | 使用数据库，多用户共享业务数据。 |
| 访问方式 | 电脑与手机浏览器访问；手机可在公司外查看和更新。 |
| 云端资料 | 允许图纸上云，采用私有文件存储和登录权限控制。 |
| 现有资料 | 主要来自 Excel，第一版支持校验导入及导出。 |
| 视觉方向 | 第三版表格工作台：深蓝侧栏、白色内容区、筛选条件和数据表格。 |
| 手机布局 | 宽表格转换为卡片，支持查询、更新进度、上传附件及签收。 |
| 追溯要求 | 库存流水、图纸版本、重要修改记录可查询。 |

效果图只用于确定视觉方向。图中的型号、数量、日期、设备库存和状态均为演示内容，不自动成为业务要求。

## 建议技术路线

Vue 3 + TypeScript；Django REST Framework；PostgreSQL；私有对象存储。此为建议选型，授权实施后先检查现有项目，再决定如何复用。

# 二 业务层级与快捷入口

| 层级 | 对象及关系 |
| --- | --- |
| 封装厂 | 顶层业务入口，包含工厂资料、芯片型号、LB 规范、工厂库存及进度。 |
| 工厂级资料 | LB 规范与芯片型号并列，记录适用范围、版本、状态、附件及历史版本。 |
| 芯片型号 | 原方案中的“产品”统一使用“芯片型号”作为页面名称。 |
| Handler 分支 | 芯片型号 → Handler → KIT。 |
| 测试机分支 | 芯片型号 → 测试机 → LB、Socket、DC 线。 |
| 图纸关系 | LB 关联 LB 图纸；Socket 关联 Socket 图纸及 Pin 针规格和图纸。 |
| 完整测试配置 | 同一工厂同一芯片可存在多套配置，保存设备与配套资源的完整组合。 |

| 快捷入口 | 查询与操作 |
| --- | --- |
| 芯片型号 | 跨工厂查询同一芯片的配置、资源、图纸及进度。 |
| 封装厂 | 查看工厂对应芯片、测试配置、LB 规范、库存及进度。 |
| 库存总览 | 按资源类型、型号、版本、地点和状态查询库存及流水。 |
| 图纸中心 | 查询 LB、Socket、Pin 针图纸以及封装厂 LB 规范。 |
| 进度事项 | 集中查询和更新制作、采购、维修、验证等进展。 |

## 典型查阅路径

A 封装厂 → 芯片型号 FT1001 → 测试机配置 → LB 型号 → 图纸版本、该厂库存及关联事项。

A 封装厂 → 芯片型号 FT1001 → Handler 配置 → KIT → 适配信息及库存。以上名称仅用于解释路径。

# 三 业务规则

| 编号 | 规则 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| R01 | 层级展示与档案分离 | 页面按工厂逐层展示；数据库中共用资源只建立一份档案。 |
| R02 | 多对多关系 | 同一芯片可对应多家工厂，同一资源型号可服务多个芯片。 |
| R03 | 多套完整配置 | 同厂同芯片允许多套配置，分别记录 Handler、KIT、测试机、LB、Socket、DC 线及验证状态。 |
| R04 | 共享库存不重复 | 资源在多个芯片下出现时不重复累计库存；默认展示该厂该型号的共享库存。 |
| R05 | 工厂规范关联 | LB 规范属于工厂，可限定适用测试机；配置关联实际采用的规范版本。 |
| R06 | 版本追溯 | 图纸和规范更新时新增版本，历史配置保留原关联；新版不自动覆盖旧版。 |
| R07 | 统一地点库存 | 自有仓库与封装厂库存使用同一套数据，以存放地点区分。 |
| R08 | 库存变更留痕 | 入库、调拨、签收、状态调整、盘点和报废产生流水，不无记录覆盖数量。 |
| R09 | 多人一致性 | 防止负库存、重复提交和并发扣减错误；资料修改冲突必须提示。 |
| R10 | 双端一致 | 手机和电脑使用相同数据库、权限与业务规则。 |
| R11 | 附件权限 | 文件预览和下载均检查权限，不能仅依靠隐藏页面保护文件。 |
| R12 | 保留历史 | 已被引用的档案优先停用；历史流水、图纸及规范版本不得随意删除。 |

库存状态建议为可用、使用中、维修中、待检；在途按调拨未签收数量单独统计，报废通过单据扣减并保留历史。状态枚举在库存设计阶段确认。

# 四 待确认事项与输入资料

下表为建议默认方案，尚未最终确认。涉及当前步骤的数据结构或业务行为时，应先确认再实现。

| 事项 | 建议默认方案或所需资料 | 确认节点 |
| --- | --- | --- |
| 实物追踪 | LB、Socket、DC 线、KIT 按型号、版本、地点、状态和数量管理，暂不逐件编号。型号仍需统一编码。 | 库存设计前 |
| KIT 库存 | 将 KIT 纳入数量库存。 | 库存设计前 |
| 测试机与 Handler | 记录型号及工厂配置，不做设备库存调拨。 | 设备设计前 |
| 用户权限 | 管理员、编辑、只读；编辑默认维护全部业务数据。补充人数和账号管理员。 | 权限开发前 |
| 进度类别 | 制作、采购、图纸修改、维修、验证及调拨跟进；提供实际事项例子。 | 进度开发前 |
| 文件格式与容量 | 提供常用格式和典型大小；PDF、图片预览，其他格式先上传下载。 | 文件开发前 |
| Excel 样例 | 提供脱敏样例，确定字段映射、名称规范、重复判断及导入更新规则。 | 样例分析阶段 |
| 真实配套关系 | 提供一家工厂一个芯片的完整配置，并说明共用资源或多配置情况。 | 样例分析阶段 |
| 云部署条件 | 人数、域名、部署地区、附件容量和预算。 | 正式部署前 |

## 第一版暂不纳入的扩展

原生手机 App、复杂采购财务、完整维修审批、Pin 针消耗与寿命、封装厂账号、企业微信集成及复杂工程图在线编辑，均留待后续另行确认。第一版维修可通过资源状态和进度事项记录。

# 五 开发步骤 01 至 05

执行方式：依次推进；每步完成后提交结果与验证记录，等待用户确认再进入下一步。所有步骤当前均未开始。

| 步骤 | 工作内容 | 交付物与验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 01 整理需求基线 | 汇总需求、待确认事项和业务规则；授权后检查现有项目。 | 交付：需求说明和待确认清单。 验收：业务层级完整，无遗漏或擅自扩展。 |
| 02 分析样例资料 | 阅读 Excel 样例及真实配套关系，识别编码、共用资源和多套配置。 | 交付：字段字典与样例关系表。 验收：真实业务能完整表达，资源不重复建档。 |
| 03 设计数据库 | 设计工厂、地点、芯片、设备、资源、配置、库存、图纸、事项及用户关系。 | 交付：数据关系图、表结构及迁移方案。 验收：支持多工厂、多配置、资源共用与版本追溯。 |
| 04 制作交互原型 | 按第三版制作五个入口、工厂详情、芯片配置表和手机布局，标明模拟数据。 | 交付：可点击原型。 验收：能逐层查看配套资源，LB 规范位于工厂级。 |
| 05 搭建基础系统 | 搭建前后端、数据库连接、登录、权限、导航和错误提示。 | 交付：可启动系统及开发配置说明。 验收：登录与权限有效；未登录不能读取业务数据。 |

第 03 步前明确库存追踪方式；第 04 步开始考虑手机布局。技术选型需结合现有项目确认。

# 六 开发步骤 06 至 10

执行方式：依次推进；每步完成后提交结果与验证记录，等待用户确认再进入下一步。所有步骤当前均未开始。

| 步骤 | 工作内容 | 交付物与验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 06 开发基础档案 | 工厂、地点、芯片、设备和配套资源的新增、编辑、查询、停用。 | 交付：基础档案页面与接口。 验收：数据持久化，重复校验、查询和停用规则有效。 |
| 07 开发配套配置 | 建立工厂与芯片关系，维护多套完整测试配置及验证状态。 | 交付：工厂详情、芯片详情及配置表。 验收：同芯片不同工厂可有不同配置，共用资源只保存一份。 |
| 08 开发图纸与规范 | 上传、关联、版本、发布状态、历史、预览、下载及权限检查。 | 交付：图纸中心与工厂 LB 规范页。 验收：旧版可追溯，无权限用户无法通过文件地址访问。 |
| 09 开发库存基础 | 期初入库、分地点库存、状态调整、盘点、报废和流水。 | 交付：库存总览及操作页面。 验收：汇总准确，无负库存，每次变更记录操作人和原因。 |
| 10 开发调拨签收 | 来源与目标地点、发出、在途、分批签收和差异说明。 | 交付：调拨单、签收页及在途查询。 验收：发出扣来源，签收增目标；未签收数量保留在途。 |

第 08 步可先完成权限受控的本地文件存储接口，正式部署时接入私有云存储；业务版本关系保持一致。

# 七 开发步骤 11 至 15

执行方式：依次推进；每步完成后提交结果与验证记录，等待用户确认再进入下一步。所有步骤当前均未开始。

| 步骤 | 工作内容 | 交付物与验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 11 开发进度事项 | 类别、关联对象、负责人、状态、计划日期、更新记录与附件。 | 交付：事项列表、详情及时间线。 验收：资源与芯片可找到事项，进度更新保留历史。 |
| 12 开发 Excel 导入导出 | 模板、字段映射、预检查、重复判断、预览和错误报告。 | 交付：导入向导及导出功能。 验收：错误不静默写入，重复导入不意外叠加库存。 |
| 13 完成手机适配 | 优化卡片、筛选、图纸查看、进度更新、拍照上传和签收。 | 交付：手机可用界面。 验收：手机可独立完成一次进度更新和一次签收。 |
| 14 联调与试运行 | 少量真实数据跑完整流程，检查权限、并发及库存一致性。 | 交付：测试记录与问题修复记录。 验收：核心流程通过，样例账面库存与实际数量一致。 |
| 15 云部署与迁移 | HTTPS、生产库、私有存储、备份及核对后正式数据导入。 | 交付：正式地址及部署维护说明。 验收：外部手机可登录，权限有效，数据库和附件可恢复。 |

各模块开发时同步兼容手机，第 13 步集中验收。备份必须同时覆盖数据库和附件，不能只检查备份文件存在。

# 八 页面字段与整体验收

| 页面 | 核心字段与操作 |
| --- | --- |
| 封装厂列表 | 名称、芯片型号数量、待处理事项；搜索、进入详情。 |
| 封装厂详情 | 芯片型号、LB 规范、工厂库存、进度四个页签。 |
| 芯片型号列表 | 型号、封装形式、关联工厂；搜索、筛选、查看。 |
| 芯片配置表 | 配置名称、Handler、KIT、测试机、LB、Socket、DC 线、验证状态；查看、编辑。 |
| 资源详情 | 型号、规格、版本、适配关系、分地点库存、图纸与关联事项。 |
| 库存总览 | 类型、型号、版本、地点、各状态及在途数量；查看流水、登记操作。 |
| 图纸中心 | 编号、名称、类别、关联对象、版本、状态、上传时间；预览、下载、新增版本。 |
| 进度事项 | 标题、类别、关联对象、负责人、状态、计划日期、最新进展；更新和查看历史。 |

## 完整业务验收路径

导入产品与资源 → 建立完整测试配置 → 登记期初库存 → 发出到封装厂 → 手机分批签收 → 上传图纸新版 → 更新验证进度 → 查询库存、旧版图纸及历史记录。

同时验证：跨产品共享库存不重复；重复提交不重复扣减；多人操作不产生负库存；未授权用户不能访问附件；数据库与附件备份能够恢复。

## 验收记录要求

每步记录执行日期、验证用例、实际结果、遗留问题及用户确认结果。未通过的关键业务检查必须修复后再交付该步骤。

# 九 Codex 执行指令与项目文档

使用方式：把本 Word 文档交给 Codex，并将下列指令中的 XX 替换为要开始的步骤编号。

## 单步执行指令模板

按《FT 资源管理平台开发需求与步骤表》执行第 XX 步。

开始前检查当前项目和此前阶段的交付物，沿用已确认的业务规则。

未确认事项如影响本步骤的数据结构或业务行为，先指出具体问题；其他可独立完成的工作继续推进。

不擅自增加功能，不把效果图里的示例数据当成正式需求，不覆盖已有真实数据。

完成后进行对应验证，并报告已完成内容、修改文件、验证结果、未解决问题及下一步。

更新开发进度记录，等待我确认后再进入下一步。

## 正式开发时维护的项目文档

| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| docs/需求说明.md | 保存需求、业务规则及后续确认结果。 |
| docs/数据字典.md | 保存字段含义、必填规则、编码及关联关系。 |
| docs/开发进度.md | 记录各阶段未开始、进行中、待确认或已完成。 |
| docs/验收清单.md | 记录验收条件、实际结果和遗留问题。 |

## 需求变更处理

用户补充或调整需求时，先更新需求说明，列出受影响的数据结构、页面、接口和已完成步骤，再实施相关修改。已确认规则发生冲突时，以用户最新明确指示为准，并保留变更记录。

下一项准备工作：提供一份脱敏 Excel 样例及一套真实的工厂与芯片配套关系，并确认数量库存管理范围。资料准备好后，可明确启动第 01 步。